市场洞察智能体 - 项目周报（2026/05/23 ~ 2026/05/29）

本周开发内容

AI 大模型推理引擎配置管理（核心功能）

**目标**: 解决系统仅支持单套 LLM 配置的问题，扩展为按 LLM / Embedding / Rerank 三类独立管理，支持多套配置、默认切换和连接测试。

**完成项**:

| 模块 | 具体内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| **数据库** | 新建 `ai_model_configs` 表，支持 provider / model_name / model_type / base_url / api_key（加密存储）/ is_default 字段 | ✅ 完成 |
| **数据迁移** | 首次启动自动从旧 `runtime_config.json` 迁移 LLM 配置，确保平滑过渡 | ✅ 完成 |
| **后端 CRUD** | 实现 6 个 REST 接口：列表查询（按类型筛选）、新增、修改、删除、设默认、测试连接 | ✅ 完成 |
| **API Key 加密** | 使用 Fernet 对称加密存储敏感凭证，防止数据库泄露风险 | ✅ 完成 |
| **模型测试连接** | LLM 通过 `/v1/chat/completions` 验证，Embedding 通过 `/v1/embeddings` 验证，Rerank 通过 `/v1/rerank` 验证，精准定位连接问题 | ✅ 完成 |
| **Agent 适配** | AnalyzerAgent、ReporterAgent、EmbeddingService 均改为从数据库异步读取对应类型的默认配置 | ✅ 完成 |
| **前端页面** | 按 LLM / Embedding / Rerank 三区域卡片展示，支持增删改、设默认、测试连接 | ✅ 完成 |
| **页面分离** | 系统设置拆分为"AI 模型配置"和"自动化调度与分发通道"两个独立页面 | ✅ 完成 |
| **旧接口兼容** | 保留 `/api/v1/settings` 和 `/api/v1/settings/llm-health` 接口，保证前端已有功能不受影响 | ✅ 完成 |

**关键成果**: 用户现在可以在网页上随时切换不同的 LLM / Embedding / Rerank 模型配置，并且一键测试连接是否可用。

2.2 采集记录管理与正文抓取

**完成项**:

新增采集记录管理功能，支持查看、管理数据采集任务记录

实现自动正文抓取能力，从采集到的网页中提取核心内容

同步错误提示机制，采集失败时及时反馈具体问题

2.3 基础设施完善

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| **数据库** | PostgreSQL 15（主数据存储）、Redis 7（缓存 + 消息队列）、Milvus（向量数据库）三组件协同 |
| **容器化** | Docker Compose 编排 4 个服务（后端、前端、PostgreSQL、Redis），一键启停 |
| **监控** | Prometheus 指标采集端点（`/api/v1/metrics`），支持请求量、延迟等性能监控 |
| **定时调度** | Cron 表达式驱动的任务调度器，支持数据采集任务的定时执行 |

________________________________________________________________________________

三、项目进度

3.1 整体进度评估

| 阶段 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| **数据采集层** | ✅ 85% | 数据源配置、采集任务调度、正文抓取已完成，待联调验证 |
| **数据处理层** | ✅ 80% | 向量嵌入、向量存储、重排序检索已完成，待全流程测试 |
| **AI 分析层** | ✅ 90% | 分析 Agent、报告生成 Agent、多模型切换已完成 |
| **报告交付层** | ✅ 75% | 报告生成、图文混排、导出已完成，配图生成待优化 |
| **系统管理** | ✅ 85% | 模型配置管理、调度配置、错误监控已完成 |
| **整体进度** | **~83%** | 主体业务服务已基本就绪 |

3.3 技术架构

┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐

│  数据采集层  │────▶│  数据处理层  │────▶│  AI 分析层  │

│  - 数据源    │     │  - 正文抓取  │     │  - 分析Agent │

│  - 定时调度  │     │  - 向量嵌入  │     │  - 报告Agent │

│  - 错误处理  │     │  - 重排序检索│     │  - 多模型切换│

└─────────────┘     └─────────────┘     └──────┬──────┘

│

▼

┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐

│  报告交付层  │◀────│  配图生成层  │◀────│  向量存储层  │

│  - 报告生成  │     │  - 图像生成  │     │  - Milvus   │

│  - 导出分发  │     │  - 图文混排  │     │  - 向量检索 │

│  - 通知推送  │     │             │     │             │

└─────────────┘     └─────────────     └─────────────┘

________________________________________________________________________________

四、存在困难和风险

4.1 当前风险

| 风险等级 | 风险描述 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 **高** | **全流程尚未打通** | 各模块独立运行正常，但端到端流程未验证，可能存在模块间衔接问题 | 后续两周重点进行模块联调 |
| 🟡 **中** | **模型连接稳定性** | 外部 LLM / Embedding / Rerank 服务（GPUStack）的可用性和响应速度不可控 | 已实现连接测试功能，可提前发现并切换备用模型 |
| 🟡 **中** | **向量检索效果** | Milvus 向量检索和 Rerank 重排序的准确率依赖模型质量，实际效果待验证 | 需进行实际数据测试，必要时调整 embedding 策略 |
| **低** | **Docker 构建耗时** | 后端镜像构建依赖大量 pip 包，全量构建约需 5-10 分钟 | 已采用层缓存优化，增量构建较快 |

4.2 待解决事项

**端到端流程验证**: 需要真实数据跑通"采集 → 处理 → 分析 → 报告 → 分发"全链路

**报告质量优化**: 当前报告内容生成依赖 LLM，需要根据实际产出调整 prompt 和参数

**配图生成效果**: 图像生成服务已集成，但生成质量和风格一致性需进一步调优

**性能压测**: 多并发采集任务同时运行时的系统负载和响应时间待测试

________________________________________________________________________________

五、下周计划（5月30日 ~ 6月12日）

5.1 核心目标：全流程打通

| 任务 | 优先级 | 预计产出 |
| --- | --- | --- |
| **模块联调测试** | 高 | 验证"数据采集 → 正文抓取 → 向量嵌入 → AI 分析 → 报告生成"全链路 |
| **流程问题修复** | 高 | 修复联调中发现的模块间衔接 bug |
| **真实数据验证** | 高 | 使用实际数据源验证系统输出质量 |

5.2 优化方向（流程跑通后）

| 方向 | 具体内容 |
| --- | --- |
| **应用优化** | 完善错误处理、日志记录、用户操作反馈 |
| **样式布局优化** | 前端页面交互体验改进、响应式适配 |
| **性能优化** | 接口响应速度、数据库查询优化、缓存策略 |
| **产出内容优化** | 报告结构改进、配图质量提升、分析深度增强 |
| **流程优化** | 采集任务调度策略优化、失败重试机制 |

________________________________________________________________________________

六、总结

本周核心完成了 **AI 大模型推理引擎配置管理** 和 **采集记录管理** 两大功能模块，系统主体业务服务已基本就绪。代码已推送至 GitHub，Docker 容器化部署完整，4 个服务均正常运行。

**下周重点**: 集中精力打通端到端流程，确保各模块协同工作，使系统从"可运行"转变为"可使用"。流程打通后，围绕应用体验、性能、产出质量进行迭代优化。

________________________________________________________________________________

**汇报人**: [您的姓名]

**日期**: 2026年5月29日